## Slide 1
新人オンボーディング
pipon流・実務オペレーションの型
― 道具の使い方＝仕事の回し方
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この講座のねらい
ツールの機能ではなく、“回し方”を覚える
・Slack・Backlog・GitHubを、piponの案件でどう回すか
・正しい手順より、“なぜその運用なのか”を押さえる
・困ったとき、自分で動けるようになるのがゴール
実案件で実際に効いている型だけを集めています

## Slide 3
① Slackの使い方
決定を“流さない”。通知は要る人に
・チャンネルは用途で使い分け、実務の細かい話で全員メンションしない
・大事な決定はSlackで流して消さない（後述の決定事項シートへ）
・メンションされたらSlack通知が届くよう設定（確認漏れを防ぐ）

## Slide 4
② Backlog：課題を起票する
整えてからより、まず全部起票
・きれいに整形してからより、まず全部起票→確認→不明点だけ修正
・起票はテンプレに沿って（背景・やりたいこと・確認事項）
・粒度：カテゴリ／親／子／コメントを意識して分ける

## Slide 5
③ Backlog：ステータス
ステータスは“実態”を映す
・確認待ちで止まっている課題は『処理中』でなく『内部確認中』へ
・『レビュー中』＝まだ作業が必要、という共通認識を持つ
・言葉が実態と少しズレても、迷わない運用を優先する

## Slide 6
④ 決定事項シート
決定の置き場は、1枚だけ
・Slack・Backlog・定例・MTGで決まったことを1枚に集約
・担当が日次で更新。抜けは気づいた人が追記
・仕様で迷ったら、まずここを見る

## Slide 7
⑤ アカウント招待
招待は“作業”として確実に捌く
・Backlog・GitHub・Neon等、必要なアカウントは多い
・招待が来たら、期限内に承認し、ログインできることまで確認
・依頼済みリストで未対応を可視化。クライアントに再依頼させない

## Slide 8
⑥ ヒアリングと議事録
聞く計画を可視化し、議事録は1箇所に
・誰が誰にいつ聞くかをスケジュール表で管理（重複は同席で解消）
・現場に同じことを何度も聞かない（信頼は有限資源）
・議事録は全社共通の1箇所に集約する

## Slide 9
⑦ GitHubとPR
設計書も、コードと同じく回す
・作業はブランチを切って → PR → レビュー → mainにマージ
・画面設計・API設計書もGitHubで管理し、同じ流れで更新
・確定した仕様を設計書に反映する、までが1セット

## Slide 10
⑧ 中間納品の作法
決まり切らなくても、出せる形にする
・前工程が固まり切らなくても、期日には現時点の成果を出す
・「未確定事項一覧」を添えて、更新前提の中間納品にする
・曖昧さは、隠すより可視化する方が信頼される

## Slide 11
⑨ 通知と会議
要る人に、要る情報だけ
・実務の細かい会話では、不要なメンションを外す
・内容が薄い・不参加が多い定例は、その回を中止してよい
・惰性の会議を止めるのは、サボりではなく配慮

## Slide 12
⑩ piponの基本姿勢
見てから作る。動くもので会話する
・依頼メモより、現場を見る。作ってから聞かない
・資料より、動くもの（working product）で会話する
・確定を待たず、たたき台を出して議論を前に進める

## Slide 13
困ったら
まず、どこを見るか
仕様で迷ったら
決定事項シート → Backlog
言葉が分からない
pipon用語辞典
誰に聞けばいいか
ブリッジ役・先輩に投げる
それでも不明
確認事項として起票して回す

## Slide 14
やってはいけない
これだけは避ける
・アカウント招待を放置して期限切れにする
・大事な決定を口頭・DMだけで済ませる（残さない）
・用語を揃えないまま進める／要望を全部盛りで作る

## Slide 15
まとめ
pipon流・実務オペの型
Slack
決定を流さない・通知は要る人に
Backlog
まず全部起票・ステータスは実態
決定事項シート
1枚に集約・日次更新
招待
期限内承認＋ログイン確認
議事録/PR
1箇所に集約・設計書も回す
姿勢
見てから作る・動くもので会話

## Slide 16
次のステップ
用語辞典 → ロールプレイ → 案件追体験へ
型を覚えたら、手を動かして慣れていこう
pipon learning｜新人オンボーディング