## Slide 1
新入社員向け 研修
会議に出るだけで、終わらせない
― 顧客ワークショップを「翌日の意思決定」に変える
株式会社pipon｜pipon learning 2026.09

## Slide 2
まず、よくある失敗
会議が「出て終わり」になっていないか
・議事録は残るのに、翌日、誰も動いていない
・「決めたつもり」で、実は何も決まっていない
・次の会議でまた「で、結局どうする？」が繰り返される

## Slide 3
今日の実例
JARMeC×キャミック 遠隔読影ワークショップ（第10回）
・動物病院の「遠隔読影」を、新システムでどう回すかを設計する会
・論点は、運用ルール・例外処理・レポートの入力方法
・ここが曖昧なままだと、システム実装で必ず詰まる

## Slide 4
今日の流れ
おぼえてほしいのは、3つの原則
・原則① 曖昧な運用は「構造」に落とす
・原則② 決定・未決・次アクションを分ける
・原則③ AIに整理させ、人は「削る・判断する」

## Slide 5
原則① ― その1
曖昧な運用は「レーン」で分ける
・遠隔読影の例外を、3つのレーンに分けた
・①緊急・急ぎ ②情報不足 ③想定外の所見
・レーンごとに対応方針を決めれば、現場が迷わなくなる

## Slide 6
原則① ― その2
さらに「階層」で段階に分ける
・レポートの入力を、3つの階層に分けた
・自動入力（迷わず決まる）／ 選択・定型文（選べば済む）／ 自由記載（判断が要る）
・「全部を自由記載にしない」ことで、入力が速く・揺れなくなる

## Slide 7
原則① まとめ
レーン＝分類、階層＝段階
・曖昧なものは、「分類（レーン）」か「段階（階層）」に分けると決まる
・先に「どう分けるか」を決めると、議論が一気に進む

## Slide 8
原則②
決定・未決・次アクションを、分ける
・決定 … もう動かしていいこと
・未決 … 誰が・いつまでに決めるか
・次アクション … 誰が・何をやるか
・ぜんぶ混ざった議事録にしない

## Slide 9
原則②
そして、その日のうちに共有する
・鮮度が価値。翌日には記憶も熱量も薄れる
・完璧な議事録より、「動ける1枚」を先に出す
・未決は宙ぶらりんにせず、必ず担当と期限をつける

## Slide 10
原則③
AIに整理させ、人は「削る・判断する」
・生の議事メモを、まずAIに渡して構造化させる
・人は、要らない所を削り、重要な判断をする
・「完璧な記録」ではなく「次に動ける要点」に寄せる

## Slide 11
明日からの手順
この型を、自分の会議で回す
・① まず現場・論点をよく観察する
・② レーン／階層で構造化する
・③ 決定・未決・次アクションに分ける
・④ その日のうちに共有する

## Slide 12
新人へ、これだけは
会議の成果は「議事録」ではなく「次に動ける状態」
・出て終わりにしない。翌日の意思決定を作る
・曖昧な業務は、レーン・階層に分けて構造化する
・決定・未決・次アクションを分けて、その日に共有する