## Slide 1
案件追体験シリーズ ｜ 番外編
電話×AI：通話を自動で記録・要約する
― PBX × 音声基盤 × CRM/CTI
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この案件の背景
鳴った電話を、AIが記録し、要約する
・コールセンターの電話業務をAIで変える案件
・PBX(電話交換機)の通話を、音声基盤が書き起こし・要約する
・要約と顧客情報を、CRM/CTIの画面に流し込む
あなたは音声基盤側のFDE。相手は電話業務のプロと、CRM側の開発チーム

## Slide 3
局面01 ― 状況
連携の全体像を、どう固めるか
・PBX・音声基盤・CRMの3者をつなぐ
・つなぎ目の仕様は、まだ言葉でしか共有されていない
・相手のパラメータが、こちらで受け取れる形か不明

## Slide 4
局面01 ― 判断と学び
つなぎ目を、先に噛み合わせる
・PBXのパラメータ一覧＝音声基盤で受け取れる形を一覧化
・シーケンス図(イベントの流れ)と合わせて3者で認識合わせ
・学び：言葉だけで始めると、つなぎ目で必ず食い違う

## Slide 5
局面02 ― 状況
何を起点に、処理を動かすか
・通話イベントは多い（着信・応答・保留・終了…）
・音声基盤の処理（履歴・書き起こし・要約）をどこで動かすか
・全部拾うと複雑。確実に効く起点を1つ決めたい

## Slide 6
局面02 ― 判断と学び
通話終了イベントを起点にする
・通話終了のwebhookを受けて、履歴作成→書き起こし→要約
・明確な区切りを起点にすると、素直で壊れにくい
・学び：発展処理は、この起点の上に後から足せる

## Slide 7
局面03 ― 状況
要約を、いきなり本番に出すか
・書き起こしから要約を作れるようになった
・少し直せばCRM画面への連携は出せそう
・だが要約の粒度・カテゴリは、現場で使える中身か

## Slide 8
局面03 ― 判断と学び
中身を検証してから、本番につなぐ
・要約のカテゴリ・内容を先にヒアリングで検証
・少し直して精度を確かめてからCRMへ連携
・学び：“画面に出せる”と“中身が正しい”は別物

## Slide 9
局面04 ― 状況
どこまで作るか ― 発展機能の誘惑
・通話番号→顧客情報の即時表示＋CRM画面遷移はコア
・さらにリアルタイム通知を生かす発展案も出てきた
・面白いが、今の検収に要るのはどこまでか

## Slide 10
局面04 ― 判断と学び
コアを固め、発展は“追って検討”
・番号→顧客情報→画面遷移のコアを先に固める
・リアルタイム通知の発展機能は追って検討に置く
・学び：“今の検収に要るか”で線を引く

## Slide 11
局面05 ― 状況
顧客フィードバックを、どう取るか
・相手は、実際の電話業務のプロ
・会議室で資料・画面を説明するだけでも説明はできる
・でも、本当に使える/使えないをどう引き出すか

## Slide 12
局面05 ― 判断と学び
本物の流れを見せて、引き出す
・現地で実際に電話をかけ、通話→要約→実画面まで見せる
・要約結果もUIで触ってもらい、その場でFBをもらう
・学び：資料では、現場の“使える/使えない”は出ない

## Slide 13
局面06 ― 状況
検証は、デモ番号で足りるか
・技術検証はデモ用の電話番号で進められる
・実際に業務で使う番号は、まだ全部もらえていない
・デモだけだと、本番で初めて出る問題を取りこぼす

## Slide 14
局面06 ― 判断と学び
早く“本番条件”に寄せる
・デモ番号で進めつつ、実際に使う番号を早めに全部もらう
・本番の着信・顧客紐付けに近い条件で検証する
・学び：実データ・実番号を早く入れるほど、終盤の事故が減る

## Slide 15
まとめ
電話×AI 連携の型 6か条
1. つなぎ目を先に噛み合わせ
パラメータ一覧＋シーケンス図
2. 確実に効く起点を1つ
通話終了イベントを起点に
3. 出力は中身を検証
要約の精度を確かめて本番へ
4. コア先行・発展は追って
検収に要るかで線を引く
5. 本物の流れでFB
実電話→実画面まで見せる
6. 早く本番条件に寄せる
実番号・実データを前倒し

## Slide 16
シリーズ
本編『電子カルテ刷新』全5章もどうぞ
要件整理→連携→設計判断→現場起点→速いQA
pipon learning｜案件追体験シリーズ