## Slide 1
案件追体験シリーズ ｜ 第4章
現場起点の機能設計
― 紙の困りごとを、機能に変える
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この章のテーマ
要求仕様書からではなく、現場から作る
・フィールドテストに向け、電子カルテの機能を日々追加していく
・現場に立ち、先生や医事課の“困りごと”を自分の目で見る
・それを機能に翻訳するのが、FDE＝現場起点の設計の核心
現場から上がる6つの困りごとを、どう機能に変えるか

## Slide 3
局面01 ― 状況
持ち物を、言葉で書くのが大変
・入院する動物の「持ち物」を紙に記録していた
・「青いリード、少し汚れたタオル」など書き方が人によってバラバラ
・受け取る側が、何のことか分からない

## Slide 4
局面01 ― 判断と学び
説明そのものを、無くす
・写真をアップロードできるようにした
・見れば持ち物が分かるので、言葉の説明が要らなくなる
・学び：「言葉で説明が大変」は、説明を無くせるサイン

## Slide 5
局面02 ― 状況
書けるのに、現場で書けない
・外来カルテはPCで書ける
・でも診察中は、先生の手も立ち位置も塞がっている
・“書ける”と“現場で書ける”は違う

## Slide 6
局面02 ― 判断と学び
体の動線に、入力方法を寄せる
・QRを読み込むと、スマホでそのカルテが開く
・診察の動線（手が塞がる・移動する）に合わせてスマホ入力に
・学び：PCで書ける≠現場で使える。動線に合わせる

## Slide 7
局面03 ― 状況
全部出ているのに、見つからない
・過去カルテは情報が全部表示されている
・でも「この薬は初めてか、前にも出てるか」をパッと説明したい
・見たいものに、たどり着けない

## Slide 8
局面03 ― 判断と学び
“何のために見るか”で切り口を作る
・受診履歴を、オーダーの種類でフィルタできるようにした
・見る目的（この薬は初めてか）に合わせた軸を用意
・学び：一覧は情報量でなく、到達のしやすさが価値

## Slide 9
局面04 ― 状況
一覧に、どの情報を出すか
・患者一覧に出せる項目はたくさんある
・何を出し、何を出さないか
・現場は、何を見て次の行動を決めているか

## Slide 10
局面04 ― 判断と学び
行動の起点になるデータを足す
・体重の列を追加した
・体重→大型犬判定→大型ケージ確保、と行動につながる
・学び：データは“眺める”でなく“行動の起点”で選ぶ

## Slide 11
局面05 ― 状況
退院にしたら、会計待ちから消えた
・退院処理をすると、まだ精算が終わっていない患者が
・会計待ちの一覧から消えてしまう
・“退院＝終わり”ではない。会計はまだ残っている

## Slide 12
局面05 ― 判断と学び
ステータスは、業務の実態を映す
・退院しても会計待ちに残るよう修正した
・退院日つきで入院途中精算に残り、入院料を計上できる
・学び：遷移で、現場のやりかけの仕事を消さない

## Slide 13
局面06 ― 状況
現場の要求は、無限に湧く
・現場要求は毎日のように上がってくる
・「先生が関心のある」要望も次々来る
・一方で、外来カルテのコアは動き始めた

## Slide 14
局面06 ― 判断と学び
現場で回る最小で、まず出す
・マストと“あったら嬉しい”を分ける
・コア（外来カルテ）が回る状態で、先にフィールドテストへ
・学び：残りは実地で炙り出す。作って学ぶ速さが支える

## Slide 15
まとめ
現場起点の機能設計 6か条
1. 困りごとの形を機能に
説明が大変＝説明を無くすサイン
2. 体の動線に合わせる
書ける≠現場で使える
3. 見る目的で切り口
到達のしやすさが価値
4. 行動の起点でデータ選ぶ
次の一手につながる列
5. ステータスは業務実態
やりかけの仕事を消さない
6. 回る最小でまず出す
残りは実地で炙り出す

## Slide 16
シリーズ継続
次章候補：速いQA運用 / テストの回し方
全部起票 → PM確認 → 不明点だけ精査
品質を速く回す運用を、さらに追体験していく