## Slide 1
受託PMの作法 ダイジェスト
速く作るより、止めずに回す
情報を一か所に・未決を可視化・まず全体
pipon learning ｜ 受託PMの作法

## Slide 2
よくある詰まり
なぜ止まるのか
・決定事項がどこにあるか分からない
・顧客確認待ちで手が止まる
・完璧に整えてから渡すので遅い

## Slide 3
① 顧客確認
一か所に集約・未決を可視化
・決定事項シートを日次更新（口頭も書き写す）
・未決は担当・期限・影響を付けて頭出し
・白紙で聞かず、代替案を2つ出して選ばせる

## Slide 4
② 中間納品
未確定事項一覧を添える
・固まってなくても止めずに中間で出す
・仮置き・確認待ちを明示（色・注記）
・早いフィードバックで方向違いを早期発見

## Slide 5
③ 速いQA
全部起票→PM確認→絞る
・整形してから登録しない（遅い）
・まず全部起票して全体を可視化
・分からない質問だけ精査する

## Slide 6
④ 外部連携
仕組みで回す
・責任分担表で“誰が何を”を明確に
・「内部確認中」等で相手/自分ボールを区別
・必要ツールの招待を最初に一覧で徹底

## Slide 7
まとめ
集約→未確定を添えて早く→全部起票→仕組みで連携
完璧より、まず全体を可視化して回す
pipon learning ｜ 受託PMの作法