## Slide 1
要求と設計の型 ダイジェスト
分類に落とす・全体絵・過剰設計を防ぐ
バラバラの要求を設計に使える形へ
pipon learning ｜ 要求と設計の型

## Slide 2
① 分類
要求をレーンに落とす
・並べるだけでは重複・粒度バラバラ・抜け
・業務のまとまりでレーンを作り配る
・「その他」は保留置き場（膨らむ＝軸が合ってない）

## Slide 3
② 全体絵
Figmaでモジュール化
・画面/モジュールを箱で並べ関係を描く
・顧客と一緒に見て解釈のズレを防ぐ
・粗く全体→過不足が見える。仕様でなく地図

## Slide 4
③ 過剰設計
最小で作る
・今回のスコープか？を常に問う
・最も単純で要件を満たす技術を選ぶ
・迷ったら後から足せる方（減らすは難しい）

## Slide 5
④ 橋渡し
設計へつなぐ
スコープ
やる/やらないの線引き
WBS
分類と全体絵から作業に分解
未決
決まってない前提を一覧化
AI活用
要件素案・論点をAIで起こし人が確認

## Slide 6
まとめ
分類→全体絵→最小設計→未決を添えて走る
顧客ワークショップ講座の実践編
pipon learning ｜ 要求と設計の型