## Slide 1
案件追体験シリーズ ｜ 第5章
速いQA運用
― 整えないことから、速さは始まる
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この章のテーマ
設計フェーズ終盤、大量のQAをどう回すか
・病院向け・飼い主さま向けの2種のマイページ設計書を仕上げる
・待っているのは大量のQA（仕様確認）。期日は近い
・きれいに整えてから回すか、荒いまま速く回すか
品質を“速く”回すための6つの判断

## Slide 3
局面01 ― 状況
QAを整えてから出すか・荒いまま出すか
・当初は「整形→Backlog登録→PM確認」で進めようとしていた
・整形に時間がかかり、PMに全体像が見えない
・期日（API設計書の中間納品）は迫っている

## Slide 4
局面01 ― 判断と学び
まず全部起票 → 確認 → 分からない分だけ修正
・整形せず、全QAを一気にBacklogへ起票した
・PMが全体と関連を見ながら回答できる状態を先に作る
・学び：整えてから渡すをやめる。Ch2の中間納品と同じ

## Slide 5
局面02 ― 状況
ステータスが、作業の実態と合わない
・1チケットに「仕様の議論」と「確定仕様の反映」が混在
・やることも担当も違うが、既存ステータスで区別できない
・どの言葉を当てても、実態と少しズレる

## Slide 6
局面02 ― 判断と学び
言葉より“次に何をするか”で設計する
・作業段階に合わせてステータスを定義（議論中／確定後の反映）
・「レビュー中＝作業が必要」と共通認識を明示
・学び：完璧な命名より、運用で迷わないこと

## Slide 7
局面03 ― 状況
論点が、設計書なしだと分からない
・新規画面・APIのQAは、最新設計書を見ないと論点不明
・設計書の修正はまだブランチ上で、mainに未反映
・回答側が古い設計書を見て、議論がかみ合わない

## Slide 8
局面03 ― 判断と学び
前提（設計書）を、先に揃える
・新規画面・APIの設計書を先にレビューしてmainへ反映
・“最新の前提”を揃えてからQAを回す
・学び：前提のズレは、積むほど手戻りが増える

## Slide 9
局面04 ― 状況
期日は近い。工程をどう区切るか
・API設計書の納品日が決まっている（動かせない）
・QA出し切り→設計書修正→レビュー→納品、の工程が要る
・連休が挟まり、実働日が少ない

## Slide 10
局面04 ― 判断と学び
ゴールから逆算して、日付で区切る
・納品日から逆算し、各工程を日付で区切った
・各時点で“確定した分だけ”で設計書修正を前に進める
・学び：全部揃うのを待たない。遅れが早く見える

## Slide 11
局面05 ― 状況
手が空いたメンバーに、何をさせるか
・QAは全部起票したが、整理はされていない
・重複・前後関係（Aが決まればC）が未整理
・メンバーに手の空きが出た

## Slide 12
局面05 ― 判断と学び
手隙は、流れを速くする整理に充てる
・冗長性の排除・関連項目の並べ替え・回答案の精査・実装デモ
・新しい作業より、今流れているQAを速くする整理へ
・学び：個人の稼働でなく、流れ全体で考える

## Slide 13
局面06 ― 状況
確定していない仕様で、議論を止めるか
・追加モーダルを議論したいが、正式な画面IDがまだ無い
・デザインも未確定、設計書もmainに未反映
・正式化を待つと、議論が止まる

## Slide 14
局面06 ― 判断と学び
確定前でも、たたき台で前に進める
・既存画面の延長でAIに仮デザインを作り、Slackで共有
・正式な画面ID化・main反映は後で行う（欠番もOKと割り切る）
・学び：整理・正式化は固まってから。まず議論を進める

## Slide 15
まとめ
速いQA運用 6か条
1. 整えてから渡すをやめる
全部起票→確認→分だけ修正
2. ステータスは実態で設計
次に何をするかが分かる
3. 前提を先に揃える
最新設計書の上で回す
4. 逆算して日付で区切る
確定分だけで前に進める
5. 手隙は整理に充てる
次工程の速度に直結
6. たたき台で止めない
確定前でも議論を進める

## Slide 16
案件追体験シリーズ・全5章
1つの案件を、いくつもの視点で
要件整理→連携→設計判断→現場起点→速いQA
お疲れさまでした