## Slide 1
案件追体験シリーズ ｜ 第3章
認証・インフラの設計判断
― “作りすぎない”という技術判断
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
この章のテーマ
一番効くのは、“足さない・削る”判断
・開発フェーズが進み、認証とインフラの設計が本格化する
・複数システム・複数社・前ベンダーから引き継いだ暫定構成
・ここで効くのは、新技術を足す判断より“足さない・削る”判断
過剰設計を避けながら、必要な堅牢さだけを残す6つの判断

## Slide 3
局面01 ― 状況
AWSアカウントを、どう分けるか
・本番・開発・各システムが増えていく
・単一アカウントに全部入れるか、最初から“組織”で分けるか
・土台の分け方は、後から変えるのが一番高い

## Slide 4
局面01 ― 判断と学び
最初から AWS Organizations で土台を組む
・アカウント追加が手続き不要／請求を一本化
・本番の誤操作を防ぐガードレール／初期設定を組織前提で
・学び：分離・請求・ガードレールは、後から足すほど高い

## Slide 5
局面02 ― 状況
チャット機能のために、技術を増やすか
・システムは REST 中心で素直に組めている
・チャットのリアルタイム性に GraphQL/AppSync/DynamoDB 案が出る
・“できる”と“要る”は違う

## Slide 6
局面02 ― 判断と学び
局所要件のために、基盤技術を増やさない
・REST中心にチャットのためだけの GraphQL は合理的でない
・AppSync・DynamoDB は入れず、既存構成で実現する
・学び：新技術は“それが無いと解けないか”で判断する

## Slide 7
局面03 ― 状況
引き継いだ暫定構成に、要らないものが残る
・前ベンダーの構成資料がある（6月時点・未確定構成）
・要件整理でアカウント基盤を大幅削減した
・暫定構成の認証サーバー、今の要件に本当に要るか

## Slide 8
局面03 ― 判断と学び
要件が変わったら、構成も棚卸しする
・削減後の要件で構成を再整理する
・今の要件で不要になった認証サーバー等は落とす
・学び：不要なサーバー1台が、運用コストと攻撃面を増やす

## Slide 9
局面04 ― 状況
システムごとに、ログイン方式が違う
・認証ライブラリは共通化で決定（BetterAuth）
・社内寄りの管理系と、一般ユーザー向けポータルがある
・すべて同じ方式にすべきか、分けるべきか

## Slide 10
局面04 ― 判断と学び
方式は利用者で選び、土台は共通にする
・社内寄りは IdP 連携、一般向けは要件に応じて確定
・土台は全方式を吸収できるライブラリにする
・学び：統一より利用者に合わせる。選択を変える余地を残す

## Slide 11
局面05 ― 状況
サービス間の“内部認証”の鍵をどう持つか
・システムは複数の BFF に分かれる
・サービス間を信頼する内部JWTの署名鍵をどう管理するか
・設計書には鍵が1件しか登録されていない、と指摘が出た

## Slide 12
局面05 ― 判断と学び
各自が鍵を持ち、無停止でローテーション
・各BFFが自分の鍵で署名する
・kidでJWKS新旧を併存、90日以内にオーバーラップで更新
・学び：鍵は必ず替える前提。設計とコードのズレは早く拾う

## Slide 13
局面06 ― 状況
技術の結論が、いつまでも決まらない
・多社・多人数で、技術選定の議論が先送りされ続ける
・「念のため」「一応確認」で結論が出ない
・全員の合意を待つと、設計が前に進まない

## Slide 14
局面06 ― 判断と学び
推奨案＋反対期限で、決め切る
・推奨案を明示し「いつまでに反対がなければ進める」と期限を切る
・デフォルトとオプトアウトで、沈黙も意思表示にする
・学び：多人数の意思決定では、“決めない時間”が一番高い

## Slide 15
まとめ
“作りすぎない”設計判断 6か条
1. 土台は組織前提で
分離・請求・ガードレール
2. “要る”で選ぶ
局所要件で基盤を増やさない
3. 引き継ぎ構成を棚卸し
前提が変われば余分が残る
4. 認証は利用者で選ぶ
土台は全方式を吸収
5. 鍵は替える前提で設計
各自が持ち無停止ローテ
6. 反対期限で決め切る
決めない時間が一番高い

## Slide 16
シリーズ継続
次章候補：現場起点の機能設計 / 速いQA運用
現場とプロダクトをつなぐ判断へ
紙の困りごとを機能に／全部起票してから絞る速いQAを追体験する